海螺沟农村供水设施配套管网工程实物测绘技术服务
合

同

书

甲方：    甘孜州海螺沟冰川实业有限公司   

乙方：                                   
签订日期：2026年    月    日
委托方：甘孜州海螺沟冰川实业有限公司（以下简称甲方）

设计方：                            （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就 海螺沟农村供水设施配套管网工程实物测绘技术服务 工作事宜达成一致，同意订立本合同，具体内容如下：
第一条 项目概况

1.1项目名称：海螺沟农村供水设施配套管网工程实物测绘技术服务。
1.2项目地点：甘孜藏族自治州泸定县磨西镇、燕子沟镇 

1.3建设内容：主要建设内容:新建50立方米组装水箱(SUS316)1座，150立方米组装水箱(SUS316)1座，智慧供水一体化提升泵站2座，输、配水管62.00千米，入户管44.52千米及配套设施设备。最终建设内容以现场实际为准。项目批复总投资2416万元。
第二条 委托项目服务要求
1、项目服务内容：

负责本项目的征(占)土地实物量调查，形成分户确认书，编制方式为外业调查与内业编制相结合，保证符合测量相关法律、法规、政策和技术要求。根据项目实际情况开展具体以下工作（包括但不限于）：

（1）基础资料收集，实地踏勘建设区域

（2）开展权属调查，在有关部门、乡镇、村组和农户共同参与下，现场实地分户测绘，确定土地权利人；

（3）地类与面积测绘，逐户逐地块测绘地类、面积，形成分户确认书；

（4）青苗、林木、果树苗木调查；

（5）水利、交通、电力通信设施以及其他特殊设施调查；（6）编制分户丈量平面图和实物量调查表；

（7）根据施工进展拟派2名专业技术人员驻场服务，协助主管部门、乡镇、村组，开展现场征占地配合，以及后续配合服务工作。
（8）为甲方全程提供有关法律、法规、政策、技术标准、规程规范等的咨询服务。
2、项目服务期限：自本合同签订之日起至项目完工验收止。
3、作业技术依据

《四川省测绘管理条例》（2020修订）；

《土地勘测定界规程》（TDT_1008-2007）；

《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）；

《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314一2009)简称“GPS规范";

《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500、1:10001:2000地形图图式》

《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(/T17160-2008):

《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898一2009):

《工程测量规范》(GB50026一2007)。
4、测绘面积量算

各类面积的量算均采用全解析法，其坐标量算公式为：
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计算出测绘面积、项目用地面积。

5、成果文件要求：分批次每月提供当月完成的分户确认书、分户丈量平面图和实物量调查表等资料（纸质版资料各1套、电子版资料1套）。测绘成果文件数据资料应满足《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500、1:10001:2000地形图图式》、《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》(/T17160一2008)、《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898一2009)等规范要求。项目完工验收后20日内，服务商应收集、整理、整体移交所有服务资料（纸质版资料各2套、电子版资料1套）。
第三条 合同金额及支付方式
本项目服务费总费用（含税价）合计为￥       ，人民币大写：       元整；支付节点如下：

（1）第一期:合同签订后及支付手续签章完成支付合同金额的 20%: 

（2）第二期:合同签订后，每满1个季度，支付项目合同金额的 30%（最高支付2个季度）；

（3）第三期:合同完工以及服务资料整体移交确认后，，支付项目合同金额的 20%。

本合同为含税固定总价合同，合同价格包括但不限于全部服务内容、人工及专家评审费、设备、交通、保险、差旅、食宿、各种税费、成果文件打印、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务及相关劳务支出、项目建设内容变更导致新增测绘内容等所发生的全部费用以及服务方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、代理费等各项应有费用以及其它应纳入的一切费用。本项目在合同实施期间不因人工、材料、设备等因素的市场价格变化而调整，除甲乙双方另行达成补充协议外，甲方无需支付乙方除此费用外的其他任何费用。
4.2支付方式及账户信息
乙方移交完成此项目最终成果报告并经甲方确认无误后甲方向乙方一次性支付测绘款费。乙方必须按采购人要求提供完善请款资料（含专用发票），请款资料签章后30日内支付请款金额。乙方未提供或提供的上述资料不符合要求的，甲方有权顺延付款时间并不承担违约责任。

乙方账户信息：

开 户 名：
开户银行：

账    号: 
 知识产权
1、乙方只能将所有成果（包括过程成果、衍生成果）提供给甲方，未经甲方许可，不得擅自将任何成果以任何方式提交给第三方。乙方对成果数据不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等权利，不得以商业目的使用该数据。乙方对甲方提供的资料负有保密责任，委托工作完成后，乙方根据甲方的指示归还或及时销毁甲方提供的全部资料。

2、在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息负保密责任。任一方违反前述约定的，则违约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
3、 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归   甲  方所有。在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   甲   方所有。
甲方的权利和义务
1、有权向乙方询问成果文件或报告编制工作进度。

2、有权对相关成果报告中存在的问题提出修改意见。

3、有权对乙方的工作人员进入其生产作业场所进行管理和监督。

 4、有权对乙方人员不遵守管理规定的行为进行制止,并向乙方进行通报。

 5、有义务为乙方提供配合人员及便利条件,并保证无隐瞒行为。

 6、按合同要求提供乙方所需的技术资料,并保证所提供资料的真实性、可靠性和及时性。

 7、向乙方通报近期企业施工的实际情况。

 8、除用于本项目使用，甲方不得将乙方出具的成果文件、报告、相关管理技术和资料转借他人使用。

 9、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量及专业资质。对甲方认为不合理、不合约的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期改正。

10、按合同约定支付技术服务费。

11、甲方有权就技术文件的一些技术问题向乙方咨询。
第六条  乙方的权利和义务
1、根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
3、由甲方提供的与工作项目有关的资料及现场测绘所需的文件和资料，以及与工程有关的工程情况，乙方及其工作人员负责保密，不得泄漏给第三方，未经甲方书面许可，不得供给任何第三方使用。甲方所提供的技术资料与商业秘密保密，如发生泄密情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方提出索赔。施工图图审完成后，乙方应将甲方提供的纸质版资料按清单全部完整退还甲方或及时销毁甲方提供的全部资料。本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

4、乙方应按照甲方要求定期或不定期向甲方汇报工作情况的义务，乙方应及时回复甲方的咨询或其他联络。

5、乙方应保证乙方提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、知识产权、所有权等权益。若有第三人向甲方主张责任的，应当由乙方负责处理。否则，乙方应将已经收取的全部款项一次性退回给甲方，如因此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。并按照合同总金额的5%支付违约金。

6、若编制成果文件需进行实地测绘、考察及必要的现场调研、研讨活动。乙方自行负责安排人员合同履行期间的路费、食宿。乙方负责整个项目所有参与人员的人身安全和财产安全，应为本项目工作人员购买人身意外伤害险及与本项目实施有关的一切保险，做好安全预案，加强安全管理，防止各类安全事故发生。若发生安全事故或意外伤害情形，或造成不良的社会影响及经济损失，均由乙方承担全部民事、行政责任和相应经济损失。若出现安全问题，造成其他第三方及工作人员损害，或造成不良的社会影响及经济损失，责任由乙方自行承担，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。

7、乙方对成果文件的专业性、准确性、合规性、合法性承担保证责任。乙方提供的成果文件违法国家相关法律、法规及相关规定的，乙方应当全额退还已收取的费用，给甲方造成损失的，乙方应当承担全部的赔偿责任。

8、乙方承诺实际参与本项目实施的主要工作人员均具备相应专业资质和相当的专业经验。如乙方工作人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即委派有同等资历的人员替换。

乙方组成本项目的负责人员工作组如下：

	序号
	姓名
	联系电话
	负责工作

	1
	
	
	项目负责人

	2
	
	
	驻场测绘

	3
	
	
	驻场测绘


本合同约定项目服务过程中，甲方有权视具体情形要求乙方更换不适合工作组成员；乙方有权视具体情形增加或调整工作组成员，但应事先征得甲方书面同意。如乙方工作人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即委派有同等资历的人员替换。

9、若本项目成果资料需通过相关行业主管部门评审/批复的，乙方应无条件配合评审/批复，并根据评审/批复意见修改成果资料直至通过相关行业主管部门评审/批复，如评审/批复产生的相关费用由乙方承担。

10、最终成果均加盖乙方“相关成果专用章”（视甲方要求而定），乙方对盖有“成果专用章”的相关文件资料承担技术责任。最终成果通过甲方联系组织召开的评审会或技术审查后方才视为乙方已满足与本合同所列规划依据的符合性义务。乙方出具的成果报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，相关符合资质的责任人均应签字，否则视为提交报告无效。

11、若因报告质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应承担因此产生的一切法律责任，并应赔偿委托方因此受到的损失。

12、乙方应当独立完成委托工作，未经甲方允许，不得以任何形式将委托任务转包或分包，不得无故不接受委托服务或中止服务。

13、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第七条  违约责任及解决争议的方法
   1、甲乙双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

2、甲方有权在应向乙方支付的费用中优先扣除乙方应承担的违约金、赔偿金，扣除金额视为甲方已支付相应的技术服务费用给乙方。本合同约定违约金、赔偿金不足以弥补守约方全部损失的，违约方应当补足。

3、甲方违约

合同履行中发生下列情况之一的，属甲方违约：

（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付报酬。

（2）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付服务费。无正当理由逾期付款的，每逾期支付一天，每逾期支付一天，应向乙方偿付以欠款总额为基数，以合同订立时1年期贷款市场报价利率的标准的违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。在甲方应支付欠付款的3天内，乙方未书面主张该欠付款项违约金的，则视为乙方放弃要求甲方承担该欠付款项部分产生的违约责任。

（3）如因甲方重大调整建设规模及内容或因提交的资料错误，或不可抗力致使成果无效的，以致造成乙方工作需返工时，应另行增加费用，工期相应顺延，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）。

4、乙方违约

当乙方发生本款约定的违约情况时，甲方有权向乙方处以违约金，且不免除乙方责任。具体约定如下：

（1）乙方不准将项目分包或转包，违者将取消中选资格且比选人不付任何费用，并承担相应法律责任。乙方将服务任务转包，或者未经甲方书面同意擅自分包的，甲方将有权立即解除合同并不支付任何费用，并可处以方签约合同价20%的违约金。并赔偿甲方因此而受到的所有损失，包括但不限于：处罚金、重新开展测绘服务、测绘服务单位重新招采所需费用等。

（2）乙方未按照国家及水利部等各级政府现行的法律法规、强制性技术标准、规范和规程，或未根据现场施工红线及甲方提供资料据实进行测绘编制的，乙方须无条件按法律规定、合同规定标准重新进行编制，并承担签约合同价20%的违约金。

（3）乙方未按本合同约定按时完成工作内容，每逾期一日，按本合同总价0.3%/天向甲方支付违约金，甲方付款期限相应顺延且不承担任何违约责任。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的金额，并有权要求乙方按照合同总金额20%向甲方赔偿违约金。甲方有权在后续付款中扣除。如遇特殊情况（建设规模及内容重大调整、不可抗力影响以及发包人主观单方原因造成的停、窝工等）时，工期相应顺延。  
（4）在收到甲方（或主管部门、镇村）反馈，需在合理限期范围内提供技术支持和配合，例如开展现场测绘调查或现场协调会议、专项推进会议等工作的，乙方应按要求及时完成或参加，确保后续工作正常开展。乙方未按规定的期限内完成工作的，每延期1天(不足1天按1天计)，乙方按服务总费用的2‰/天承担违约金。若乙方拒绝服务或超过10天未进行服务的，甲方可找寻第三方开展工作，由此产生的费用由乙方全权负责。

（5）因成果文件深度不够、资料不足、缺陷以及质量低劣而被行政主管部门批评并要求返工的，乙方负责继续完善成果文件外，还应承担因此产生的一切经济赔偿责任和法律责任，并赔偿甲方合同总价20%的违约金。

（6）由甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的勘察、设计等与工程有关成果，以及与工程有关的工程情况，乙方及其工作人员负责保密，不得泄漏给第三方，未经甲方书面许可，不得供给任何第三方使用。甲方所提供的技术资料与商业秘密保密，如发生泄密情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方提出索赔。本项目服务内容完成后，乙方应将甲方提供的纸质版资料按清单全部完整退还甲方或及时销毁甲方提供的全部资料。乙方泄密的依照法律法规承担责任，因此给甲方造成损失的，向甲方承担损失赔偿责任。本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

（7）乙方若侵犯任何第三方的知识产权、所有权等权益，应将已经收取的全部款项一次性退回给甲方，如因此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（8）如因乙方在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失、侵害或受到行政主管部门通报批评或处罚、受到报纸或电视等媒体的曝光，以及发生群体性社会事件给公司的形象和声誉造成损失的，对乙方处以 0.5 ～2万元且不超过服务合同价 20%的违约金。

（9）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（10）由于乙方自身故意、失误、研判不充分等原因，导致成果参数、质量等不满足现行国家相关标准规范要求，致使项目后续施工、验收等工作受阻的，应自费采取补救措施，并承担合同服务金额20%的违约责任。乙方不采取措施补救的，采购方有权自行委托相关单位处理，并有权直接从乙方的服务费中扣除采取补救措施所花费用，服务费不足的，采购方有权向乙方索赔。

（11）在国家法律法规内及本协议服务范围内，若甲方对乙方的技术服务不满意的，在书面通知乙方改正后，乙方提供的服务仍旧不能让甲方满意的，甲方可以随时终止本协议，且不负任何违约责任，提前终止协议的通知一经作出，本协议即告终止。

（12）如乙方因自身原因，在技术服务过程中单方提出中止服务或解除合同，乙方除了应退还甲方所有已支付的费用外，还应按合同总金额20%向甲方支付违约金。

（13）若因报告质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应承担因此产生的一切法律责任，并应赔偿委托方因此受到的损失。

（14）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改，逾期 3 天不整改的，乙方需向甲方支付合同总金额的5%违约金；逾期10天不整改的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的10%款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的服务款及其利息。

（15）其他违约责任见其他条款约定。

5、第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

6、除上述违约金外，违约方还应向守约方支付守约方为实现诉讼权利而产生的一切费用包括但不限于律师费、保全费、保函费等。

第八条 不可抗事件处理
 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

       1．相关政策发生重大变化；

       2．发生不可抗力。

（1）本合同所称的不可抗力是指甲方和乙方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。以下不可预见因素等同于不可抗力：县级或县级以上人民政府或发包人上级领导单位发文内容涉及本合同内容并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的、规划调整的；政府行为、政府政策变更；法律规定或其适用的变化。

（2）不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。

（3）因不可抗力致使本合同中任何一方或双方部分或全部不能履行本合同的，遭受不可抗力的一方无需向对方承担违约责任，但应及时以书面形式通知对方，并在发出通知后的3日内向对方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。

（4）如果不可抗力情况消失后，本合同仍有必要履行且具备继续履行的条件，双方应继续履行本合同；如果因不可抗力导致本合同没有必要或无法继续履行或者不可抗力事件或其影响持续超过30天双方仍未达成共同认可的解决方案的，本合同任何一方均有权提出解除本合同，双方协商解除本合同。

（5）不可抗力后果及其处理

1）不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。

2）不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

3）因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

第九条 解决合同纠纷的方式
1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应当承担胜诉方因此需支付的全部费用，包括但不限于律师费、鉴定费、保全费等等。
2.双方确认合同签章处的地址为有效司法送达地址，联系方式为有效的联系方式，适用范围包括各方非诉时各类通知、协议等文件以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序中的一审、二审、再审和执行程序，无论对方是否实际查阅，自邮件发出之日起3日即视为有效送达（退回或拒收均视为送达）。地址及联系方式若有变更，应于变更之日书面通知对方，否则原地址及联系方式仍然作为有效的送达地址及联系方式。未提前通知或通知不及时造成的一切后果由变更方承担。
第十条  合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同一式 捌 份，甲方 肆 份，乙方 肆 份，具有同等法律效力。
4. 本合同执行期间,双方所有正式通知均使用书面形式(包括传真、微信、email等形式)进行。 各方确认合同尾页所列地址为信函、快递资料及司法机关的诉讼文书送达地址用于接收各类通知、函件、诉讼文书等。相应文件向该联系地址发出后，自发出三日后即视为送达，受送达人拒收或其他无法送达情形均不影响送达效力。一方变更送达地址的，应自变更之日起3日内以书面形式通知对方，否则，一方按照原送达地址发出通知的，视为已送达给接收方。
5.在本合同有效期内，甲方指定 ：      （电话：） 为甲方项目联系人，乙方指定：   （电话：        ）为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1）加强项目工作期间的各种协调 ；
2）加强项目工作进度和成果质量监督等 。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，获得书面同意后方可更换。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
6.本合同未尽事宜，根据会议纪要约定以及类似项目管理经验，本着友好协商一致的原则解决，协商一致可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文，为本合同签章部分）
	甲方（盖章）：
甘孜州海螺沟冰川实业有限公司
	
	乙方（盖章）：

	

	法定代表人（授权代表）：

	
	法定代表人（授权代表）：

	

	地址：泸定县磨西镇冰川路
	
	地址：
	

	开户银行：中国农业银行股份有限公司泸定磨西支行
	
	开户银行：
	

	账号：22-574201040002644
	
	账号： 
	

	电话：0836-3269077
	
	电话：
	

	邮箱：

	
	邮箱：

	

	签约日期：      年   月   日
	
	签约日期：      年   月   日
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